КОН КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  КОМИССИЯ

ФАЛЕНСКОГО  РАЙОНА

ул. Свободы, 65,  п. Фаленки  Кировской  обл., 610500,   тел (833-32) 2-20-02

факс  (833-32) 2-11-30,  E-mail: : kskfalenki@yandex.ru

АКТ       №1

проведения контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года на реализацию мероприятий муниципальной  программы  Фаленского района «Развитие культуры в Фаленском районе на 2013–2018 годы»

п. Фаленки                                                                                  27 марта 2018 года

Основание для проведения контрольного мероприятия:

пункт 1 раздела II «Контрольная работа» плана работы Контрольно-счетной  комиссии Фаленского района Кировской области на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии  от  26.12.2017 № 8..

Цели контрольного  мероприятия:

Проверить законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы Фаленского района Кировской области «Развитие культуры в Фаленском районе» (далее – программа).

Объекты  контрольного мероприятия:

Муниципальное  казённое  учреждение культуры Фаленский Центральный Дом культуры

Юридический адрес: пгт Фаленки, Фаленского района, Кировской обл. ул. Коммуны, д. 31.

контрольное мероприятие проведено   председателем контрольно-счетной комиссии Фаленского района Н.Н. Четвертных.

Мероприятие начато: 12  марта  2018 года.

Должностными лицами учреждения в проверяемом периоде являлись:

Заведующий отделом культуры Администрации Фаленского района  Чурин Василий  Иванович, директор МКУК Фаленского центрального Дома культуры Панченко Любовь Леонидовна.

Отдел культуры администрации Фаленского района является отраслевым органом администрации, осуществляющим управление в сфере культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия, архивного дела.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Фаленский центральный Дом Культуры» является подведомственным учреждением отдела культуры Администрации Фаленского района.

В 2017 году прошел конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований. В Фаленском районе  осуществлялся проект «Уютный дом» капитальный ремонт туалетных комнат и системы водоотведения, мероприятия по пожарной безопасности в МКУК Фаленский Центральный Дом культуры.

Между Министерством социального развития Кировской области и администрацией Фаленского района заключено Соглашение  № О 23 - МР от 07.04.2017 «О реализации инвестиционных программ и проектов, прошедших в 2017 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории Фаленского муниципального района» (далее Соглашение).

Соглашением определены порядок  условия и сроки предоставления субсидии из областного бюджета.

(обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета и привлечение средств из внебюджетных  источников в размере 313410 рублей;    централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2015  44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статьей 19 Закона Кировской области от 30.11.2016 №21– ЗО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» ;

перечисление субсидии  по реквизитам УФК по Кировской области (отдел культуры администрации Фаленского района Кировской области) открытый в Отделении Киров, г. Киров).

Условия для предоставления субсидии выполнены.  Объем софинансирования местного бюджета и внебюджетных источников составил 313410 рублей, в том числе  местный бюджет 158410 рубля, средства населения – 85000рублей, средства спонсоров 70000 рублей.

Условиями Соглашения прописана обязанность Получателя субсидии:                    - (пункт 6.3.6) обеспечить достижение целевых показателей результативности предоставления субсидии: выполнить работы по реализации проекта в срок до 31.08.2017г.  Акт по приемке в эксплуатацию законченного капитального ремонта туалетных комнат  и системы водоотведения в ЦДК, а так же мероприятий  по пожарной безопасности в учреждении ЦДК  датирован 31.08.2017г.

В результате аукциона в электронной форме заключен  муниципальный контракт (далее контракт)  № 0340200003317002108-0345930-03 от 09.07.2017 г. на выполнение работ по Капитальному  ремонту туалетных комнат и системы водоотведения в ЦДК, а так же мероприятия по пожарной безопасности в учреждении ЦДК.

Техническое задание к контракту соответствует локальной смете №1 на капитальный ремонт. Смета проверена КО ГАУ  «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве», объем работ  соответствует  дефектной ведомости. Сметная стоимость проверена и составляет 541,127 тыс. рублей. Стоимость оказания услуг за проведение  проверки достоверности определения сметной стоимости согласно договора № см-822 от 06.10.2016 составляет 1150 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта- 541127,0 рублей.

Цена контракта после проведения электронного аукциона составила 541127,0 рублей.

Оплата  в соответствии с п.2.9 контракта предусмотрена  после подписания заключительного акта о приемке выполненных работ в течение 30 календарных дней.

Срок выполнения работ предусмотрен в данном контракте не позднее  31 августа 2017 года.

В муниципальном контракте, в пункте 5 прописаны гарантии подрядчика.   В п.5.2 прописан гарантийный срок на выполненные работы со дня  подписания  акта приемки законченных работ 60 месяцев.

Отсутствует гарантийный паспорт выполненных работ.

Между МКУК Фаленский Центральный Дом культуры и ООО                        «Строительная компания «Вертикаль» 09.07.2017 г  заключен Договор на проведение строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ    по Капитальному  ремонту туалетных комнат и системы водоотведения в ЦДК, а так же мероприятия по пожарной безопасности в учреждении ЦДК.

В п.1.4 Срок выполнения работ по строительному контролю: начало обозначено – 09.07.2017, а окончание работ не указано.

По данному договору Технадзор  принимает на себя обязательства проводить технический надзор  за выполнением работ. Стоимость работ по договору составляет 7260,0 рублей.

Технадзор обязан осуществлять контроль по ведению общего журнала производства работ установленного образца  в соответствии с Порядком ведения общего и специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденный приказом  Федеральной службы   по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007г. №7. В ходе проверки выяснилось, что в журнал заполнялся своевременно.

По Акту о приемке  выполненных работ (оказанию услуг)   услуги оплачены своевременно и полностью (счет от 31.08.2017 на сумму 7260,0 руб. Платежное поручение № 2 от19.09.2017 на сумму 7260,0руб.)

Работы по проекту «Уютный дом» выполнены в срок согласно  муниципальному  контракту.

Акт  приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного капитального ремонта  туалетных комнат и системы водоотведения в ЦДК, а так же мероприятия по пожарной безопасности в учреждении ЦДК, ул. Коммуны, 31, п. Фаленки   датирован 31.08.2017г.

Решение приемочной комиссии: предъявленный к приемке законченный объект   готов к эксплуатации. Акт подписан всеми членами комиссии.

В  унифицированных формах КС-2 и КС-3  все графы заполнены, наименования работ и затрат соответствуют техническому заданию к муниципальному контракту.

Оплата по контракту за выполненные работы  (пункт 2.9) должна  быть в течение 30 календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ.  Однако оплата  произведена с нарушением сроков	:  платежное поручение  № 1 от 19.09.2017 на сумму 305000,0 рублей и платежное поручение  № 115 от 30.01.2018 на сумму 236127,0 рублей.

Здание районного дома культуры  принадлежит администрации Фаленского  района. На праве оперативного управления помещения закреплены за МКУК Фаленский Центральный Дом культуры.

Дом культуры осуществляют платные услуги по предоставлению помещений  под торговлю,   другие мероприятия ИП и юридическим лицам. При этом заключается договор на оказание платных услуг, предметом которого является оплата за оказанные услуги по Прейскуранту цен платных услуг Центрального Дома культуры п. Фаленки, предоставляемых населению. Расчет ведется по стоимости за один час услуги.

Предмет договора не соответствует фактическим отношениям, так как предоставление муниципального имущества за плату во временное пользование, согласно ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации, является арендой имущества. То есть, предоставление муниципального имущества под торговлю и проведение других мероприятий  является арендой муниципального имущества. Предоставление помещений должно осуществляться на основании заключенных договоров аренды недвижимого имущества с необходимым соблюдением требований действующего законодательства (согласования с собственником), а также порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, утвержденного районной думой, и порядка предоставления муниципального имущества в аренду. Расчет стоимости арендной платы также необходимо осуществлять в соответствии с установленными требованиями.

Пользование находящимся в муниципальной собственности недвижимым имуществом без оформления предусмотренных документов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч рублей до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей (ст. 2.1.1 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области»).
          Нарушение муниципальным учреждением порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом также является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 10 процентов цены совершенной сделки или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на юридических лиц - от 10 до 20 процентов цены совершенной сделки (ст.7.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

# Прошу рассмотреть вышеизложенные замечания   с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и наказанию лиц допустивших  нарушения указанные в акте.

# Дать ответ в КСК до 25 апреля 2018 года.

Председатель  контрольно – счетной                                                                                    комиссии Фаленского района                                                            Н.Н. Четвертных

Акт проверки (за исключением  копий документов проверяемого учреждения) для ознакомления получен «___» ______________ 2018г.

________________________________                                              ______________